成立创建领导小组

宣传、培训、动员

组织农民工进场

签订《劳动合同》

告知双方权利与义务

统一按批次办理工资卡

项目部组织现场发卡

项目部对农民工进行考勤，按月编制农民工工资支付表

支付农民工工资

项目部、班组、  农民工

三方共同签订退场承诺书

农民工退场

制订方案及相关管理规章制度

农民工本人根据身份证领卡签章，同时书面承诺自己保管、使用该银行卡

专职劳工管理员汇总每月的考勤，并将上月考勤记录经项目部、班组长、农民工三方签字确认。

用工之日起15日内，签订《劳动合同》

农民工出具《知情承诺书》

进场3日内，建立用工登记表，

并向施工企业报备。

召开创建动员大会、开展创建活动专题培训

制定创建无欠薪项目部工作方案、专职劳工管理员制度、实名制管理制度、工资支付制度、欠薪应急预案等

下设常态化管理办公室

劳动合同解除

农民工承诺、班组确认，项目

部见证，确无欠薪

施工企业及其项目部创建无欠薪项目部流程图

项目部按审批后的工资名册将工资汇入农民工办理的银行卡（短期用工直接发放给农民工本人，存留全程影像。）